# Propuesta de proyecto — Gestor de contenidos (cms)

Bodegas Villanueva · Logroño
Referencia de presupuesto: BUDGET-2025-0014
Preparado por Lidrai Soluciones Digitales S.L.

# Alcance

El presente documento describe el alcance del proyecto de gestor de contenidos (CMS) solicitado por Bodegas Villanueva. El alcance se ha cerrado a partir de las reuniones de trabajo mantenidas con el equipo del cliente y sustituye a cualquier estimación previa.

## Dentro del alcance

Arquitectura del CMS

Panel de administración

Editor de contenidos enriquecido

Usuarios y permisos

Biblioteca multimedia

Programación de publicaciones

Herramientas SEO

Sistema de plantillas

Pruebas y documentación

## Fuera del alcance

Migración de datos históricos anteriores a tres años.

Licencias de software de terceros y costes de infraestructura cloud.

Soporte en horario 24x7 durante el primer año.

# Entregables

Código fuente en el repositorio del cliente, con historial completo.

Documentación técnica de despliegue y manual de usuario en castellano.

Plan de pruebas y resultados de la batería de aceptación.

Dos sesiones de formación para el equipo interno.

# Cronograma

La duración estimada es de 10-12 semanas, con demos quincenales y una entrega en preproducción antes de la aceptación final.

| Fase | Horas | Importe (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura del CMS | 35 | 2.187,50 |
| Panel de administración | 54 | 3.375,00 |
| Editor de contenidos enriquecido | 51 | 3.187,50 |
| Usuarios y permisos | 29 | 1.812,50 |
| Biblioteca multimedia | 35 | 2.187,50 |
| Programación de publicaciones | 26 | 1.625,00 |
| Herramientas SEO | 19 | 1.187,50 |
| Sistema de plantillas | 42 | 2.625,00 |
| Pruebas y documentación | 29 | 1.812,50 |
| TOTAL | 320 | 20.000,00 |

# Equipo

Equipo recomendado: 2 full-stack + 1 frontend + 1 diseñador UX + 1 QA.

El equipo se asigna en exclusiva durante las fases de construcción y comparte disponibilidad con otros proyectos únicamente en la fase de garantía.

# Condiciones económicas

Importe total: 20.000,00 EUR (IVA no incluido), correspondientes a 320 horas a una tarifa de 62,50 EUR/hora.

## Forma de pago

30 % a la firma de la propuesta.

40 % a la entrega en preproducción.

30 % a la aceptación final.

## Validez de la oferta

La presente oferta tiene una validez de 30 días naturales desde su emisión. Para cualquier aclaración: proyectos@lidrai.es · +34 910 22 44 86.