# Propuesta de proyecto — Sistema crm

Textiles Moreno S.L. · Valencia
Referencia de presupuesto: BUDGET-2025-0068
Preparado por Lidrai Soluciones Digitales S.L.

# Alcance

El presente documento describe el alcance del proyecto de sistema CRM solicitado por Textiles Moreno S.L.. El alcance se ha cerrado a partir de las reuniones de trabajo mantenidas con el equipo del cliente y sustituye a cualquier estimación previa.

## Dentro del alcance

Arquitectura y modelo de datos

Diseño UI/UX

Módulo de clientes

Pipeline comercial y leads

Herramientas de comunicación

Informes y analítica

Permisos y autenticación

Integraciones con terceros

Pruebas y QA

## Fuera del alcance

Migración de datos históricos anteriores a tres años.

Licencias de software de terceros y costes de infraestructura cloud.

Soporte en horario 24x7 durante el primer año.

# Entregables

Código fuente en el repositorio del cliente, con historial completo.

Documentación técnica de despliegue y manual de usuario en castellano.

Plan de pruebas y resultados de la batería de aceptación.

Dos sesiones de formación para el equipo interno.

# Cronograma

La duración estimada es de 12-14 semanas, con demos quincenales y una entrega en preproducción antes de la aceptación final.

| Fase | Horas | Importe (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura y modelo de datos | 25 | 1.562,50 |
| Diseño UI/UX | 43 | 2.687,50 |
| Módulo de clientes | 54 | 3.375,00 |
| Pipeline comercial y leads | 61 | 3.812,50 |
| Herramientas de comunicación | 43 | 2.687,50 |
| Informes y analítica | 36 | 2.250,00 |
| Permisos y autenticación | 25 | 1.562,50 |
| Integraciones con terceros | 32 | 2.000,00 |
| Pruebas y QA | 41 | 2.562,50 |
| TOTAL | 360 | 22.500,00 |

# Equipo

Equipo recomendado: 3 full-stack + 1 arquitecto de datos + 1 diseñador UI/UX + 1 QA.

El equipo se asigna en exclusiva durante las fases de construcción y comparte disponibilidad con otros proyectos únicamente en la fase de garantía.

# Condiciones económicas

Importe total: 22.500,00 EUR (IVA no incluido), correspondientes a 360 horas a una tarifa de 62,50 EUR/hora.

## Forma de pago

30 % a la firma de la propuesta.

40 % a la entrega en preproducción.

30 % a la aceptación final.

## Validez de la oferta

La presente oferta tiene una validez de 30 días naturales desde su emisión. Para cualquier aclaración: proyectos@lidrai.es · +34 910 22 44 86.