# Propuesta de proyecto — Cuadro de mando analítico en tiempo real

Clínica Sanchís · Valencia
Referencia de presupuesto: BUDGET-2024-0241
Preparado por Lidrai Soluciones Digitales S.L.

# Alcance

El presente documento describe el alcance del proyecto de cuadro de mando analítico en tiempo real solicitado por Clínica Sanchís. El alcance se ha cerrado a partir de las reuniones de trabajo mantenidas con el equipo del cliente y sustituye a cualquier estimación previa.

## Dentro del alcance

Diseño del cuadro de mando

Desarrollo frontend

Integración de datos y APIs

Procesamiento en tiempo real

Componentes de visualización

Optimización de base de datos

Pruebas y ajuste de rendimiento

## Fuera del alcance

Migración de datos históricos anteriores a tres años.

Licencias de software de terceros y costes de infraestructura cloud.

Soporte en horario 24x7 durante el primer año.

# Entregables

Código fuente en el repositorio del cliente, con historial completo.

Documentación técnica de despliegue y manual de usuario en castellano.

Plan de pruebas y resultados de la batería de aceptación.

Dos sesiones de formación para el equipo interno.

# Cronograma

La duración estimada es de 8-10 semanas, con demos quincenales y una entrega en preproducción antes de la aceptación final.

| Fase | Horas | Importe (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Diseño del cuadro de mando | 36 | 2.250,00 |
| Desarrollo frontend | 56 | 3.500,00 |
| Integración de datos y APIs | 41 | 2.562,50 |
| Procesamiento en tiempo real | 48 | 3.000,00 |
| Componentes de visualización | 31 | 1.937,50 |
| Optimización de base de datos | 23 | 1.437,50 |
| Pruebas y ajuste de rendimiento | 20 | 1.250,00 |
| TOTAL | 255 | 15.937,50 |

# Equipo

Equipo recomendado: 1 frontend + 1 backend + 1 ingeniero de datos.

El equipo se asigna en exclusiva durante las fases de construcción y comparte disponibilidad con otros proyectos únicamente en la fase de garantía.

# Condiciones económicas

Importe total: 15.937,50 EUR (IVA no incluido), correspondientes a 255 horas a una tarifa de 62,50 EUR/hora.

## Forma de pago

30 % a la firma de la propuesta.

40 % a la entrega en preproducción.

30 % a la aceptación final.

## Validez de la oferta

La presente oferta tiene una validez de 30 días naturales desde su emisión. Para cualquier aclaración: proyectos@lidrai.es · +34 910 22 44 86.