# Propuesta de proyecto — Aplicación móvil de comercio electrónico

Textiles Moreno S.L. · Valencia
Referencia de presupuesto: BUDGET-2024-0117
Preparado por Lidrai Soluciones Digitales S.L.

# Alcance

El presente documento describe el alcance del proyecto de aplicación móvil de comercio electrónico solicitado por Textiles Moreno S.L.. El alcance se ha cerrado a partir de las reuniones de trabajo mantenidas con el equipo del cliente y sustituye a cualquier estimación previa.

## Dentro del alcance

Diseño UI/UX móvil (iOS y Android)

Catálogo de producto y buscador

Carrito y proceso de compra

Integración de pasarela de pago

Gestión de pedidos

Autenticación y perfil de usuario

QA y publicación en stores

## Fuera del alcance

Migración de datos históricos anteriores a tres años.

Licencias de software de terceros y costes de infraestructura cloud.

Soporte en horario 24x7 durante el primer año.

# Entregables

Código fuente en el repositorio del cliente, con historial completo.

Documentación técnica de despliegue y manual de usuario en castellano.

Plan de pruebas y resultados de la batería de aceptación.

Dos sesiones de formación para el equipo interno.

# Cronograma

La duración estimada es de 10-12 semanas, con demos quincenales y una entrega en preproducción antes de la aceptación final.

| Fase | Horas | Importe (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Diseño UI/UX móvil (iOS y Android) | 80 | 5.000,00 |
| Catálogo de producto y buscador | 51 | 3.187,50 |
| Carrito y proceso de compra | 45 | 2.812,50 |
| Integración de pasarela de pago | 38 | 2.375,00 |
| Gestión de pedidos | 35 | 2.187,50 |
| Autenticación y perfil de usuario | 26 | 1.625,00 |
| QA y publicación en stores | 45 | 2.812,50 |
| TOTAL | 320 | 20.000,00 |

# Equipo

Equipo recomendado: 2 desarrolladores móviles (iOS y Android) + 1 backend + 1 QA.

El equipo se asigna en exclusiva durante las fases de construcción y comparte disponibilidad con otros proyectos únicamente en la fase de garantía.

# Condiciones económicas

Importe total: 20.000,00 EUR (IVA no incluido), correspondientes a 320 horas a una tarifa de 62,50 EUR/hora.

## Forma de pago

30 % a la firma de la propuesta.

40 % a la entrega en preproducción.

30 % a la aceptación final.

## Validez de la oferta

La presente oferta tiene una validez de 30 días naturales desde su emisión. Para cualquier aclaración: proyectos@lidrai.es · +34 910 22 44 86.