# Propuesta de proyecto — Plataforma de gestión de inventario

ACME Corp. · Madrid
Referencia de presupuesto: BUDGET-2024-0205
Preparado por Lidrai Soluciones Digitales S.L.

# Alcance

El presente documento describe el alcance del proyecto de plataforma de gestión de inventario solicitado por ACME Corp.. El alcance se ha cerrado a partir de las reuniones de trabajo mantenidas con el equipo del cliente y sustituye a cualquier estimación previa.

## Dentro del alcance

Diseño UI/UX

Backend y API de inventario

Autenticación y roles

Cuadro de mando y reporting

Pruebas y QA

## Fuera del alcance

Migración de datos históricos anteriores a tres años.

Licencias de software de terceros y costes de infraestructura cloud.

Soporte en horario 24x7 durante el primer año.

# Entregables

Código fuente en el repositorio del cliente, con historial completo.

Documentación técnica de despliegue y manual de usuario en castellano.

Plan de pruebas y resultados de la batería de aceptación.

Dos sesiones de formación para el equipo interno.

# Cronograma

La duración estimada es de 6-8 semanas, con demos quincenales y una entrega en preproducción antes de la aceptación final.

| Fase | Horas | Importe (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Diseño UI/UX | 97 | 6.062,50 |
| Backend y API de inventario | 143 | 8.937,50 |
| Autenticación y roles | 46 | 2.875,00 |
| Cuadro de mando y reporting | 71 | 4.437,50 |
| Pruebas y QA | 63 | 3.937,50 |
| TOTAL | 420 | 26.250,00 |

# Equipo

Equipo recomendado: 2 desarrolladores full-stack + 1 diseñador UX a tiempo parcial.

El equipo se asigna en exclusiva durante las fases de construcción y comparte disponibilidad con otros proyectos únicamente en la fase de garantía.

# Condiciones económicas

Importe total: 26.250,00 EUR (IVA no incluido), correspondientes a 420 horas a una tarifa de 62,50 EUR/hora.

## Forma de pago

30 % a la firma de la propuesta.

40 % a la entrega en preproducción.

30 % a la aceptación final.

## Validez de la oferta

La presente oferta tiene una validez de 30 días naturales desde su emisión. Para cualquier aclaración: proyectos@lidrai.es · +34 910 22 44 86.